岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价√ 项目名称岳阳市中心城区城建项目库基础数据采集及建库项目（一期）资金 项目单位 岳阳市建筑设计院 主管部门 岳阳市住房和城乡建设局 评价方式：部门（单位）绩效自评 评价机构：部门（单位）评价组 报告日期： 2017 年 4月 13日 岳阳市财政局（制） 一、项 目 基 本 概 况. 项目负责人; 黄唐颂; 联系电话; 8235680. 项目地址; 岳阳市; 邮 编; 414000. 项目起止时间; 2016年4 月起至2016 年12月止. 计划安排资金 （万元）; 141; 实际到位资金（万元）; 70; 实际支出（万元）; 141; 结余(万元）; -71. 其中： 中央财政; 其中： 中央财政; 其中： 中央财政; 其中： 中央财政. 省财政; 省财政; 省财政; 省财政. 市财政; 141; 市财政; 70; 市财政; 141; 市财政; -71. 县市区财政; 县市区财政; 县市区财政; 县市区财政. 其它; 其它; 其它; 其它. 二、项目支出明细情况. 支出内容; 实际支出数; 会计凭证号; 备注. 前期调查费用; 65.2. 数据库软件开发及平台建设费用; 55.8. 项目录入费用; 5. 后期维护费用; 15. 支出合计; 141. 三、项目绩效自评情况. 项目绩效定性目标及实施计划完成情况; 预 期 目 标; 实际完成. 依据城市总体规划编制岳阳市中心城区2015-2020年城市道路建设项目计划，并建立可持续使用的数据库系统查询平台。 1.前期调查：中心城区范围内调查收集基础资料。 2.地形图测量：对纳入数据库的道路地形进行测量，确定道路建设规模及拆迁范围。 3.开发软件包括后期的数据扩充和维护：与软件开发公司合作，建立数据库系统平台，生成查询关系模型及路径，美化软件界面。通过将文字数据、视频，音效整合在一个交互整体中，达到可查、可视、可调整的效果。; 1.已完成中心城区范围内基础资料的调查收集。 2.已完成对纳入数据库的道路地形测量。 3.已完成数据库软件开发并验收合格。目前正在进行机房硬件设备采购和数据入库工作后期维护：数据库运行过程中的维护。. 项目绩效定量目标（指标）及完成情况; 一级指标; 二级指标; 指标内容; 指标（目标）值; 实际完成值. 项目产出指标; 数量指标; 中心城区范围内调查收集基础资料; 100; 全部完成. 入数据库的道路地形测量; 100; 90%. 质量指标; 基础资料完整; 100; 90. 入库数据准确; 100; 100. 时效指标; 基础资料调查; 及时; 及时. 数据库建设; 及时; 及时. 成本指标; 现状调查; 100; 100. 数据库软件开发; 100; 100. 项目效益指标; 经济效益 指标; 数据库建立对城建计划安排的影响; 100; 100. 社会效益 指标; 推动相关职能部门联动; 100. 生态效益 指标. 服务对象满意度 指标; 数据库平台使用相关单位评价; 满意; 满意. 绩效自评综合得分; 98. 评价等次. 四、评价人员. 姓名; 职称/职务; 单 位; 签字. 刘正力; 院长; 市建筑设计院. 刘子帆; 科长; 市住建局. 程文艺; 副局长; 市住建局. 评价组组长（签字）： 年 月 日. 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日. 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日. 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日. 填报人（签名）： 联系电话：8788585