岳阳市房地产开发项目资金监管办法

（代拟稿）

第一条  为加强房地产开发项目资金监督管理，保障房地产权利人合法权益，促进房地产业平稳健康发展，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《城市房地产开发经营管理条例》、《湖南省房地产开发经营管理办法》、《城市商品房销售管理办法》等有关规定，结合本市实际，制定本办法。

第二条  本市行政区域内国有土地上从事房地产开发建设的项目资金监督管理，适用本办法。

第三条 本办法所称房地产开发项目资金，是指房地产开发项目资本金和商品房预售款的统称（以下称开发项目资金）。

房地产开发项目资本金（以下称资本金），是指在房地产开发项目总投资中，由房地产开发企业按规定专户储存，专项用于该房地产开发项目的自有货币资金。商品房预售款（以下称预售款），是指房地产开发企业依法将其开发的商品房在竣工验收前出售，由预购人按合同约定支付的购房款。

- 市住房和城乡建设局是本市开发项目资金监管的主管部门，负责本办法的组织实施。本市城区范围内（岳阳楼区、经济技术开发区、南湖新区、城陵矶新港区）房地产开发项目资金的日常管理由市房地产市场服务中心具体承办（以下称监管承办单位）。各县（市）、云溪区、君山区、屈原管理区住房城乡建设主管部门按照职责分工负责本行政区划内房地产开发项目资金的监督管理工作。

- 岳阳市金融办、中国人民银行岳阳市分行协调金融机构做好房地产开发项目资金的监督管理工作。

第六条  具备金融管理业务能力，严格遵守国家和本办法关于房地产开发项目资金监管的规定，实现了网络技术实时对接的商业银行在与监管承办单位签订开发项目资金监管委托服务协议后，视为取得开发项目资金监管资格。开发项目资金实行同一银行、同一账户、同一网络系统监管，监管银行由房地产开发企业在具有开发项目资金监管资格的商业银行中自行选择。

第七条 项目资本金储存标准为：普通商品住房和使用装配式建筑且装配率达到50%以上的房地产开发项目为200元/平方米；其它房地产开发项目为300元/平方米。

第八条 房地产开发企业在办理《建筑工程施工许可证》前，应向监管承办单位提出项目资本金核定申请，按核定的数额将项目资本金存入选定的监管银行专用账户。对于分期开发的房地产开发项目，其项目资本金可按项目分期实施情况分期存入。

第九条 房地产开发企业足额储存资本金后，应将储存凭证交监管承办单位查验，查验属实的，由房地产开发企业、监管承办单位、监管银行签订《开发项目资金监管协议》，并由监管承办单位出具《项目资本金存入证明》。《项目资本金存入证明》包含下列内容：

（一）项目名称；

（二）项目实际开工面积；

（三）实际存入项目资本金数额；

（四）存入时间；

第十条  房地产开发企业在办理《建筑工程施工许可证》时，应当提交该项目资本金专户存储的凭证。

第十一条  房地产开发企业申请解控资本金，应向监管承办单位提出书面申请。符合本办法规定的，承办单位应在受理申请之日起3个工作日内完成审批，房地产开发企业自行打印《资本金解控通知书》到监管银行办理项目资本金解控手续。

第十二条  项目资本金应当按该项目建设进度实行分阶段解控，具体标准为：

（一）项目基础完工后，解控储存项目资本金总额的40%；

（二）项目主体结构完工后，解控储存项目资本金总额的40%；

（三）项目竣工验收备案后，解控储存项目资本金总额的20%；

第十三条  监管银行解控项目资本金应当查验下列内容:

（一）监管承办单位网上生成的《资本金解控通知书》；

（二）是否符合项目《开发项目资金监管协议》的有关约定；

第十四条 对已核发《商品房预售许可证》的房地产开发项目，如已实施预售款监管，且预售款存入金额超过该项目应储存的资本金总额时，在开发项目资金监管账户留存相应的项目资本金数额，房地产开发企业可申请对该项目资本金提前解控。

项目资金监管账户留存的资本金按本办法第十二条规定的工程节点解控相应留存数额。

第十五条 房地产开发企业办理《商品房预售许可证》后，预售款应全部存入开发项目资金监管账户，房地产开发企业不得直接收存购房款。

预购人应当按照商品房买卖合同约定的付款时间，凭商品房预售资金交款通知书，通过商业银行网点柜台或者POS机将购房款直接存入开发项目资金监管账户。预购人可凭监管银行出具的预售款存款凭证向开发企业换取购房款专用票据。

第十六条 商业银行和住房公积金管理部门在办理商品房按揭贷款业务时发放的商品房按揭贷款应直接转入该房地产开发项目资金监管账户。

第十七条 预售款必须专款专用，在按本办法规定撤销监管前，只能用于本项目建设的工程款、农民工工资、材料设备款、法定税费、归还银行贷款和确系项目建设的其他费用，不得挪作他用。

第十八条  加强农民工工资支付的监督，房地产开发企业应将农民工工资足额拨付至农民工工资专用账户。

第十九条  房地产开发企业应根据不同用途，在开发项目资金监管系统中，向监管承办单位申请使用预售款。

第二十条 监管承办单位在收到预售款用款申请后，经审查同意用款的，应在2个工作日内办理网络备案和用款审批程序；不同意的，应及时告知并说明理由。

第二十一条 房地产开发企业应在监管承办单位办理资金拨付手续5日内到监管银行办理转账手续，监管银行根据监管承办单位发送的电子指令将核准使用的资金拨付给收款单位，并将拨款信息及时反馈至项目资金监管系统。

第二十二条 当被监管房地产项目资金监管账户余额超过该项目后续建设所需投入资金总额120%以上时，房地产开发企业可向承办单位申请专项拨付。房地产开发企业申请专项拨付时，应向监管承办单位出具工程款已按进度支付、未欠缴销售部分税款的证明。

第二十三条  预售项目办理了商品房不动产首次登记，并达到购房人可单方办理转移登记的条件，房地产开发企业可持监管承办单位出具的《开发项目资金撤销监管通知书》到监管银行办理解除资金监管手续。监管银行应当在3个工作日内办理资金监管终止手续，解除对开发项目资金监管。

第二十四条  监管承办单位应加强对新建商品房项目的动态监管、日常监管，并将巡查情况记录在案。

第二十五条  房地产开发企业在开发项目资金缴存、使用过程中违反相关法律法规的，依法查处；涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。

第二十六条  勘察、设计、施工、监理单位协助房地产开发企业违规使用开发项目资金的，由其主管单位将其违规行为记入企业信用信息系统，并依法对相关责任单位和责任人予以查处。

其他单位违反上述规定的，由监管承办单位移交相关管理部门予以查处。

第二十七条  商业银行未按照规定或者协议约定及时入账、拨付开发项目资金的，由其上级主管部门责令改正；擅自拨付或者挪用监管资金的，由其上级主管部门责令追回款项，监管承办单位暂停与违规银行签订新建开发项目资金监管协议，停止或取消该银行在本市范围内从事开发项目资金监管业务。

第二十八条  国家机关工作人员在开发项目资金监管工作中滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守的，依法追究行政责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。

第二十九条 本办法自2021年   月   日起施行。