| 行政权力实施和运行流程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（盖章）： 填报日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 事项名称 | 240.建筑节能工程验收监督 |  |  |
| 事项类型 | 其他行政权力 | 办事对象 | 在建受监项目建设、施工单位 |
| 法定期限 |  | 承诺期限 | 7个工作日 |
| 实施机关 | 岳阳市城乡和住房建设局 | 责任科室 | 岳阳市建设工程质量安全监督管理处 |
| 咨询电话 | 0730-8295391 | 投诉电话 | 0730-8295398 |
| 受理条件 | 建筑节能分部工程施工完成 |  |  |
| 申报材料 | 节能分部工程完整的施工技术资料 |  |  |
| 法定依据 | 《湖南省民用建筑节能管理条例》（湖南省十一届人大常委会公告第32号） 第二十一条 建筑节能各分项工程完工后，建设单位应当及时验收；对不符合相关技术标准要求的，应当责成施工单位整改。 建设单位组织竣工验收时，应当对建筑工程是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验，并在竣工验收报告中注明建筑节能的专项内容；未经验收或者验收不合格的，不得出具竣工验收合格报告，不得交付使用。 第二十二条 建设工程质量监督机构在建设工程质量监督报告中，应当提出建筑节能的专项监督意见。 建设主管部门在审核民用建筑节能项目竣工验收资料时，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不予备案并责成建设单位限期整改。整改后重新进行验收。 |  |  |
| 收费标准 |  |  |  |
| 运 行 流 程 图 | 建设单位提交验收申请和项目施工技术资料，申请验收监督 项目质量监督工程师在3个工作日内审查施工技术资料 项目质量监督工程师在1个工作日内填报《单位工程竣工验收会审表》，经监督室、稽查室主任审核后，报站长审批 项目监督室在3个工作日内组织人员对节能工程验收实施监督 节能工程经验收符合规范标准和设计文件要求的，项目质量监督工程师在5个工作日内在出具的《建设工程质量监督报告》中注明节能专项内容。 节能工程经验收不符合规范标准或设计文件要求的，当场签发书面整改通知，责令责任单位整改落实后重新验收 建设单位领取《建设工程质量监督报告》 资料不齐全或不符合法定形式的，一次性告知申请人补正后重新申请 |  |  |