岳阳市县城以上污水处理厂提标改造任务表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **县市区** | **提标改造污水处理厂** | **工程内容** | **完成时限** |
| 1 | 市城区 | 南津港污水处理厂 | 17万m3/d进行提标一级B提标一级A，并花园式升级改造。 | 2018年启动建设，2019年底完成 |
| 2 | 湖滨污水处理厂 | 扩容2.5万m3/d；提标5万m3/d，一级B →一级A。 | 2018年底完成 |
| 3 | 临港污水处理厂 | 扩容2万m3/d；提标5万m3/d，一级B →一级A。 | 2018年底完成 |
| 4 | 君山区 | 君山区污水净化中心 | 一级B提标一级A | 2018年启动建设，2019年底完成 |
| 5 | 君山第二污水处理厂 | 一级B提标一级A | 2018年启动建设，2019年底完成 |
| 6 | 云溪区 | 云溪区污水处理厂 | 一级B提标一级A | 2018年启动建设，2019年底完成 |
| 7 | 屈原区 | 屈原区污水处理厂 | 一级B提标一级A | 2018年启动建设，2019年底完成 |
| 8 | 汨罗市 | 汨罗市污水处理厂 | 一级B提标一级A | 2018年启动建设，2019年底完成 |
| 9 | 岳阳县 | 岳阳县污水处理厂 | 一级B提标一级A | 2018年启动建设，2019年底完成 |
| 10 | 华容县 | 华容县污水处理厂 | 一级B提标一级A | 2018年完成 |
| 11 | 湘阴县 | 湘阴县污水处理厂 | 一级B提标一级A | 2018年启动建设，2019年底完成 |
| 12 | 湘阴第二污水处理厂 | 一级B提标一级A | 2018年完成 |
| 13 | 平江县 | 平江县污水处理厂 | 一级B提标一级A | 2018年启动建设，2019年底完成 |
| 14 | 临湘市 | 临湘市污水净化中心 | 一级B提标一级A | 2018年启动建设，2019年底完成 |