咨询报告书编号：湘大为基咨字[2018]923号

咨询项目名称：岳阳市分水垄路南段工程

咨询报告书编号：湘大为基咨字[2018]923号

咨询项目名称：岳阳市分水垄路南段工程

咨询项目委托方全称：岳阳市财政投资评审中心

咨询项目委托方联系人及联系电话：

咨询企业法定住所:长沙市天心区芙蓉南路一段818号长城华都14015室        邮政编码：410004                     电话、传真：0731-89918092

法定代表人：袁 松

专业咨询员：

大为基咨字(2018)第923号

关于岳阳市分水垄路南段工程预算审核的报告

岳阳市财政投资评审中心：

受贵单位咨询委托，我公司派出工程造价咨询专业人员，对岳阳市分水垄路南段工程预算进行审核。

参与本次咨询工作的造价工程师郑重声明：

1、我们在本咨询报告中陈述的事实是真实的和准确的；

2、本咨询报告中的分析、意见和结论是我们自己公正的专业分析、意见和结论；

3、本咨询报告的结果是依据委托方提供的资料进行分析计算所得，对所提供资料的准确性等其他因素造成的造价变化不承担责任；

4、我们与本咨询报告中的编审对象没有利害关系，也与有关当事人没有个人利害关系或偏见；

5、委托方应正确使用咨询报告，由于使用不当所造成的后果，与受托方无关。

注册造价工程师（签章）：                  执业资格证号：

- 建设单位名称：岳阳市城市建设投资有限公司

二、建设工程名称：岳阳市分水垄路南段工程

三、工程概况：本工程系分水垄南段道路工程，位于岳阳市经济开发区金凤桥片区，北至监申桥路，南接京港澳连接线，全长365.138米。主要工程内容包括：道路工程、交通工程、照明工程、排水工程、绿化工程、管廊等工程；具体详见工程预算清单。

四、审核责任：

贵单位的责任是提供完整、真实、合法的资料，我公司的责任是按照国家政策文件、市场调查情况计算工程造价，保证审核报告的真实性和准确性。

五、审核依据：

1、岳阳市财政投资评审中心关于岳阳市分水垄路南段工程的《岳阳市财政投资项目预算类评审联系单》；

2、湖南城市学院规划建筑设计研究院报送的《岳阳市分水垄路南段工程预算书》；

3、湖南城市学院规划建筑设计研究院设计的施工图等；

4、湖南兴诚工程咨询有限公司报送的：兴诚咨询预字[2018]第09018号《岳阳市分水垄路南段工程预算评审书》；

4、岳发改审[2017]39号《关于岳阳市分水垄路南段建设项目可行性研究报告的批复》；

5、2014年《湖南省建设工程消耗量标准》及配套相关文件；

6、湘建价[2014]113号文关于印发《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

7、湘建价[2017]165号文《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》；

8、湘建价[2017]134号湖南省住房和城乡建设厅印发《关于调整园林苗木等综合税率和社会保险费计费标准的通知》；

9、湘建价〔2016〕72号湖南省住房和城乡建设厅关于印发《关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定》及《关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定》的通知；

10、湘建价〔2016〕160号湖南省住房和城乡建设厅印发《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》；

11、《岳阳工程造价》2018年第2期发布的材料预算价、信息价及缺项材料的市场调查价。

六、审核范围：

岳阳市分水垄路南段工程。

七、审核方法：

本工程审核采用逐项详细审核方法，根据设计图和现场情况逐项核实。

八、审核作业日期：

2018年5月23日 — 2018年7月24日

九、审核结论：

送审金额：29524878.85元  大写（人民币）：贰仟玖佰伍拾贰万肆仟捌佰柒拾捌元捌角伍分；

审定金额：27761976.74元  大写（人民币）：贰仟柒佰柒拾陆万壹仟玖佰柒拾陆元柒角肆分；

审减金额：1762902.11元  大写（人民币）：壹佰柒拾陆万贰仟玖佰零贰元壹角壹分。

- 审核说明：

1、本工程采用一般计税法。

2、社会保险费已计算。

3、材料价格：按《岳阳工程造价》2018年第2期发布的材料预算价、信息价和缺项材料的市场调查价；

4、本工程综合单价优惠8%，费用汇总表优惠调整。

5、本工程计取了3%不可预见费。

6、土石方工程按市政建筑取费，修改为按机械土石方工程取费。

7、管廊主体结构工程中箱涵底板、侧墙、顶板及其模板子目根据湖南省解释汇编（二）调整。

8、砼、沥青砼、水泥稳定碎（砾）石，均采用商品砼、商品沥青砼、商品水泥稳定碎（砾）石 。

9、路灯包含熔断器价格，只计安装费。

10、土方按机械施工计算。

11、核减配电柜定额系数。

12、电缆头按干包头计算。

13、按定额规范计算管廊部分工程量系数。

14、光纤、电缆、管线及桥架无详细设计，按暂估价计算。

15、湘建价[2017]165号文《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》，装饰人工按照110元/工日计，其他人工工资按照88元/工日计。

16、工程数量根据施工图计算，仅作为预算的计算依据，结算时按实际发生工程数量计算。

17、本审定价非合同与结算计价，仅作为该项目参考依据。

项目负责人（签章）：

项目审核人（签章）：

湖南大为工程咨询有限公司（盖章）：

咨询企业执业专用章（盖章）：

二〇一八年六月五日