一、工程概况 1.工程名称：岳阳市中心城区建筑垃圾资源化利用项目（一期） 2.建设地点：岳阳经济技术开发区金凤桥路与大王庙路交汇处西北角 3.工程建设内容：包括调蓄池、建筑垃圾处理车间、生活楼、地磅基础及埋件、洗轮机(含沉淀池)基础及埋件、各处置线设备基础及埋件及室外总图工程等全部内容，具体详见图纸、工程量清单及相关文件。 4. 本工程招标范围为初步设计图纸及招标文件明确的全部施工内容，投标人需对清单范围内所有工程内容进行整体报价，不得拆分、漏报。 5.其它详见招标文件。 二、编制依据 1.国家、行业及地方现行有效的法律法规、计价规范：包括《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《关于执行〈建设工程工程量清单计价标准〉及配套工程量计算标准的通知》（湘建科函〔2025〕150 号）、《关于发布 2025〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建科函〔2025〕151 号）、各专业工程工程量计算规范、当地建设工程计价管理办法等相关造价政策，结合初步设计图纸清单编制相关规定执行。 2.本工程清单依据中国市政工程中南设计研究总院有限公司编写初步设计图纸、初步设计说明、初设批复文件及相关行业技术规范、标准图集，无正式施工图纸，清单编制深度以初步设计文件为准。 3.现行国家及地方建筑安装工程施工质量验收规范、安全文明施工标准、环保施工要求及相关行业技术规程。 4.湖南省及岳阳市招投标期造价信息、人工、材料、机械价格指导文件及相关调价政策。 三、工程量清单编制说明 1.本工程招标工程量清单仅依据中国市政工程中南设计研究总院有限公司编写初步设计图纸、初步设计说明及相关规范标准编制，因图纸深度有限，清单项目完整性、工程量准确性、项目特征、材质标准、施工做法等均为初步设计阶段概述性描述，仅作为投标报价参考标准。后续施工图深化、设计细化、节点完善、参数调整、做法优化等产生的变更，属于初设招标正常调整范围，投标人报价时需综合预判初设与施工图的差异风险，统一包含在投标综合单价及总价中。 2.初步设计图纸未明确的细部附属工程、配套零星工程、深化节点等，已按常规施工经验及同类项目标准综合归类、合并列入现有清单子目，所有初设遗漏、施工图后续增补的常规配套内容，均视为包含在投标报价范围内，不另行单独计量与计价。 四、综合单价及费用说明 1.本工程采用综合单价计价方式，综合单价包含完成该清单项目全部工作内容所需的人工费、材料费、施工机具使用费、工程水电费、企业管理费、利润、风险费用及合同约定范围内的全部费用。 2.综合单价已综合考虑施工期间人工、材料、机械价格波动风险，施工工艺调整、场地狭小、夜间施工、交叉作业、成品保护、材料二次搬运等所有施工因素产生的费用，中标后除合同另有约定外，综合单价不作任何调整。 3.材料及人工价格优先采用投标期湖南省及岳阳市建设工程造价信息价。 4.绿色施工安全防护措施项目费、税金严格按照国家及项目所在地现行计费标准、政策规定计取，为不可竞争费用，投标人不得擅自下调、减免或更改计费标准。 5.措施项目清单由投标人根据施工方案、工程实际需求自主填报措施项目费用，未填报的措施项目视为已包含在其他综合单价中，结算时不予增补。 6.清单中零星工程、辅助工程、收尾清理、调试检测、验收配合、资料归档等配套工作费用，均已包含在对应清单综合单价内，不单独列项计价。 五、材料与设备说明 1.本工程清单所列材料、设备规格、型号、品牌档次为设计及使用标准，投标人需选用符合国家质量标准、设计要求及招标文件规定的合格产品，报价时综合考虑材料品质、品牌、运输、保管、检测、复检等全部费用。 2.如需采用替代材料、设备，其品质、性能、标准不得低于参考品牌、设计及规范要求，且需提前报建设单位、监理单位审核批准，价差风险由投标人自行承担。 3.所有进场材料、设备的检测、试验、见证取样费用，已包含在综合单价中，投标人无需另行计取。 六、现场施工及风险说明 1.投标人应自行踏勘施工现场，充分了解工程场地现状、周边环境、交通条件、水电接驳、地质情况、气候因素等所有施工条件，结合现场实际合理报价，后续因现场条件认知偏差产生的一切费用及工期风险由投标人自行承担。 2.施工过程中产生的建筑垃圾清运、场地清理、扬尘治理、噪音管控、环保达标等费用，均包含在投标报价中，需满足当地环保及住建部门管理要求。 3.施工期间的停水、停电、天气影响、工期调整、工序衔接等不可预见常规风险，相关费用已综合计入报价，招标人不另行补偿。 七、工程量调整与结算说明 1.本清单所有工程量均为初步设计图纸估算暂定量，仅用于本次投标报价，不作为最终结算依据。待项目施工图全部出具并完成图纸会审后，以正式施工图为依据，结合合同约定重新核对、调整清单及工程量，竣工结算以施工图、现场实际完成合格工程量 、最终审定清单子目为准，按中标综合单价进行结算。 2.投标人投标报价时须严格保留招标人提供的原有清单（措施项目除外）全部条目、项目编码、项目名称、计量单位、项目特征、工程量及顺序，不得自行修改、删除、移位、合并、替换、调整原有清单内容。投标人可结合自身设计优化、施工方案及规范要求等在原清单末尾自行增项、细化项目特征、补充子目、自主报价。 3.招标清单与施工图清单存在子目差异、工程量偏差、项目增减、做法变更、节点增补等情况的，按合同相关条款执行。若招标工程量清单有列项，但施工图取消的子目，施工图预算与竣工结算中予以扣除，投标人无异议且不以此主张任何索赔。 4.投标人在投标时未填报单价、合价的工程量清单项，视为已包含在本次投标总价中，施工图预算与竣工结算时不予计量、不予支付任何费用。 八、其他说明 1.本工程量清单未尽事宜，均按照国家、行业及地方现行相关规范、政策及招标文件专用条款、通用条款执行。 2.投标人充分知悉本清单为初步设计图纸深度清单，图纸及清单均存在不确定性与不完整性。投标人须结合项目概况、初设图纸、行业常规做法、现场实际情况及同类项目施工经验，全面预判图纸深化、清单调整风险。招标答疑期内未对清单及图纸提出书面异议的，视为完全认可初设清单编制深度、范围及全部风险，中标后除合同约定外不再接受任何因初设图纸深度不足产生的调价、补量、索赔申请。 3.投标人在编制投标文件期间，须全面核对本初步设计工程量清单与初步设计图纸、工程施工范围及行业常规施工内容。若投标人发现工程量清单存在缺项、漏项、工程量偏差、项目特征描述缺少或有误等问题，必须在招标文件规定的答疑截止时间前，以书面形式向招标人提出疑问及修正申请，由招标人统一答疑澄清并发布正式补充、修正文件。投标人须严格按照招标人最终答疑澄清、补充修正文件内容，将所有调整、增补、修正内容统一计入自身投标报价。凡未在答疑期内书面提出的清单缺漏、偏差及异议，一律视为投标人认可本清单内容完整、准确，相关缺漏项工程、差异工程量及对应全部费用，均视同已综合包含在投标总价及各子目综合单价内，中标后除合同约定外招标人不再接受任何清单缺漏、工程量偏差相关的调价、补量、索赔及工期顺延申请。 4.本清单所有项目均需满足工程竣工验收、备案及交付使用的全部要求，施工内容不完整、质量不达标产生的整改、返工费用由中标人全额承担。 5.土方工程按现场具备堆存条件自行考虑报价。 6.地基处理、基坑支护及桩基础工程投标人须根据地勘情况，充分考虑各类施工做法及措施，综合单价包含完成该清单项目的全部工作内容的全部费用。 7.绿色施工安全防护措施项目费（简称“安措费”）按湖南省现行规定及湘建科函〔2025〕150 号文件规定费率单独列项，足额计取，不得下浮、不得删减，投标人须按清单列明金额全额计入投标报价。 8.除安措费外，其余招标清单中所列的措施项目仅供参考，由投标人结合施工组织设计、现场实际工况、施工方案自行列项，自主报价，费用包干使用，除合同另有约定外，施工期间不做调整。 9.投标人根据本项目招标范围及自身情况所报的措施项目费纳入合同总价封顶范围，已综合考虑本项目场地、工期、交叉作业、甲分包工程配合、场内转运、现场防护等全部因素。投标人对措施项目清单的缺项、漏项、施工工艺要求等自行预判并将相关费用综合计入报价，除合同另有约定外，结算时不再另行增加任何措施费用。 10.总承包服务费（包括招标人直接分包及甲供材的服务费）含税总价包干人民币28万元，需在投标报价表的工程总承包其他费中单独列项，且此项费用作为不可竞争费，计入投标总价中。